UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.

  - Przedmiot zamówienia: Remont daszku nad magazynem gazów części D budynku WNoZiGP UMCS Al. Kraśnicka 2 c-d.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 .

  - Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

mgr inż. Anna Tomczyk-Podlaszewska  - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375124 , anna.podlaszewska@poczta.umcs.lublin.pl

- Termin wykonania zamówienia: 15.04.2014 r.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Remont daszku nad magazynem gazów części D budynku WNoZiGP UMCS Al. Kraśnicka 2 c-d.”

- „Nie otwierać przed : 04.03.2014r. oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia :  04.03.2014r. do godz. 9:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu : 04.03.2014r. o godz. 9:15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 -	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, ....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy ....................................................................................................................................................

  - .....................................................................................................................................................

  - w odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu daszku nad magazynem gazów części D budynku WNoZiGP UMCS Al. Kraśnicka 2 c-d.

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……...........  PLN, słownie: ..................................................................................................................................................

………………………………………….złotych,  podatek VAT ……%  wynosi …………..

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia 15.04.2014r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………..

................................... dn. ........................                ..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR .../.../2014

zawarta w Lublinie w dniu .................2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej                   w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renatę Bylicką              - ZASTĘPCĘ KANCLERZA

DS. TECHNICZNO – MAJATKOWYCH,

przy kontrasygnacie Kwestora

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 z dnia 13.08.2012r. oraz Nr 55/2008 z 21.11.2008.

§ 2.

Wykonawca wykona remont daszku nad magazynem gazów części D budynku WNoZiGP UMCS Al. Kraśnicka 2 c-d.

§ 3.

Wykonawca wykona roboty w terminie do 15.04.2014r..

§ 4.

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy bezzwłocznie po podpisaniu umowy placu budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Wskazania punktu poboru energii elektrycznej i wody.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem

- Zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

§ 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….i ma ono charakter ryczałtowy.

- Kwota wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy, opisem technicznym zamówienia oraz wykorzystał wszystkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy                                           w ………………………………………………………………..w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

§ 10.

- Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy.

2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

3) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 14dni.

4) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres,        co najmniej 14 dni.

5) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

6) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – 6) może zostać wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 11.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                w Lublinie.

- Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – zakres prac, przedmiary robót.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla :

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :