UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                           z Zarządzeniem Rektora Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 r. z dnia 13.08.2012 r.

- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Nie przewiduje się robót dodatkowych.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  503 634 439

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia     w terminie do 15 kwietnia 2014 roku.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  - „Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego”.

- „Nie otwierać przed :  26.03.2014 r." oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 26.03.05.2014  r. do godz. 10:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu : 26.03.2014 r. o godz. 10:20 w pok. nr 901            w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 –	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego

Zamawiający

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  81 537 51 24

Termin wykonania: 15 kwietnia 2014 r.

Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie przy ulicy Sławinkowskiej. W pomieszczeniu warsztatowym budynku Administracji Ogrodu Botanicznego należy wykonać roboty elektryczne wraz z instalacja zewnętrznej kamery z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu.

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia: W przedmiotowym pomieszczeniu należy dokonać demontażu istniejącej żeliwnej 3 segmentowej rozdzielni elektrycznej, montażu nowej 36 modułowej dwurzędowej IP65-IK09 z drzwiczkami i druga klasą ochronności kolor RAL 7035, oraz montażu dwóch nowych gniazd wtykowych 32A/400V które należy zasilić przewodem YDY 5x2,5 mm² z nowej rozdzielnicy bezpiecznikowej zainstalowanej w pomieszczeniu. Rozdzielnicę należy wyposażyć w ochronniki i zabezpieczenia nadmiarowe i różnicowo-prądowe. Przed budynkiem zainstalować kamerę dzień/noc Novus, 1/3” CCD Sony Super HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw A-I f=2.8-11 mm, 600TVL,0.1lx (F1.2,1/50s) tryb kolor, 650TVL, Olx; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, pilot do sterowania OSD na przewodzie, zasilanie 12VDC, obudowa IP66, wbudowany oświetlacz IR LED 76 diod, temperatura pracy od -300C do +400C. Skrętką UTP podłączyć kamerę do rejestratora zainstalowanego obok pomieszczenia socjalnego budynku w odległości ok. 40 mb.  Wykonać dwa przebicia w ścianie na korytarz celem przeprowadzenia skrętki UTP. Przewody elektryczne układać w uprzednio wykutych bruzdach, które po zakończeniu robót instalacyjnych zatrzeć warstwą tynku. Z  uwagi na fakt iż szalet jest po generalnym remoncie konieczne jest zastosowanie bezprzewodowego systemu instalacji alarmowej wraz z uruchomieniem monitoringu ochrony obiektu (dojazd grupy szybkiego reagowania) który będzie zawierał:

- centralkę alarmową, szyfrator, sygnalizatora zewnętrzny - 1 sztuka, akumulator do zasilania 1 sztuka,

Podłączenie systemu: przewody i listwy instalacyjne + panel do monitoringu radiowego  i 5 czujek pasywnej podczerwieni.

Podstawowe materiały:

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica bezpiecznikowa n/t IP 65 RN 65-12 2 rzędowa, IK09 z drzwiczkami | kpl. | 1 |
| 2 | Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2 | m | 70 |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy np. S 301 B 25A | szt. | 12 |
| 4 | Wyłącznik p/porażeniowy np. P304 25A/30mA | szt. | 4 |
| 5 | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. p/t bryzgoszczelne IP44 | szt. | 3 |
| 6 | Ochronnik czterobiegunowy kl. C | szt. | 1 |
| 7 | System alarmowy w toalecie dla zwiedzających (wg powyższego zestawienia) | kpl. | 1 |
| 8 | Kamera dzień/noc Novus, 1/3” | szt. | 1 |
| 9 | Wyłącznik różnicowonadmiaroprądowy 4 modułowy np. P 344C-32-30-AC | szt. | 2 |
| 10 | Monitoring ochrony szaletu | kpl | 1 |
| 11 | Przewód UTP kat 5 | m | 50 |
| 12 | Przewód YDYp-450/750V 5x6 mm2 | m | 50 |
| 13 | Gniazdo siłowe 32A/400V IP44 | szt. | 2 |
| 14 | Wyłącznik nadprądowy np. S 303 B 16A | szt. | 1 |

Wbudowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie RP. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się do stosowania materiałów z odzysku.

Wykonywanie i realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                         w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały włącznie z rozdzielnicą zapewnia Wykonawca.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z nim straty.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą   i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu prac dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej                i przedstawić je w protokołach.

Przepisy związane.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi                 i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Akty prawne,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013, poz. 1409).

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

  - Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

    - PN-76/E-05125. – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

    - PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - PN-74/E-90080 – Ogólne wymagania i badania.

    - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

    - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzień 05-05-1997r.

    - PN - IEC 60364 Wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały zapewnia Wykonawca.

W instalacji elektrycznej należy zastosować przewody wg PN-87/E-90060

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  	                                                                                                                                       Przewody elektryczne.      	                                                                                                                     Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosować następujące typy przewodów elektrycznych:  	                                                                                                                                              - DY o napięciu znamionowym do 0,75kV, 	                                                                                               - LgY o napięciu znamionowym do 0,75kV,  	                                                                                            - YDY o napięciu znamionowym do 0,75kV.  	                                                                                                 - UTP niskoprądowych  	                                                                                                                              - RG przewody koncentryczne

Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny uzgodnień z Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów

Wykonawca  zobowiązany jest dysponować pracownikami posiadającymi wymagane zamówieniem kwalifikacje poświadczone odpowiednimi dokumentami.

Wykonawca powinien udzielić 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tej przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wnętrzowych powinien wykazać sie możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- młotek udarowy,  	                                                                                                                                             - wiertarki wieloczynnościowej, 	                                                                                                                 - bruzdownicy,  	                                                                                                                                               - przyrządów pomiarowych.

Liczba i wydajność sprzętu Będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia 19.03.2014 r. na: „Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego”.

-  składamy niniejszą ofertę.

2)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3)  Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

4) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 15 kwietnia 2014 roku.

5) Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu  składania ofert.

7) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas    zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8)  Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

9)  Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR  …../03/2012

zawarta w Lublinie w dniu ………….. r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr  inż. RENATĘ BYLICKĄ - Zastępcę Kanclerza ds. Techniczno - Majątkowych,

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”  a

……………. prowadzącym działającym gospodarczą pod nazwą: ……………………Nr. NIP …………. PESEL:……………..

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 r.             z dnia 13.08.2012 r.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie robót elektrycznych na trenie Ogrodu Botanicznego”.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej podpisania, a zakończy roboty do 15 kwietnia 2014 roku.

§ 4.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji                          i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania.   	                                                                                               2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                        z przedmiotem zamówienia zawartym w zaproszeniu oraz ofertą z dnia ……..…r.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: …………….. zł brutto (słownie zł: …………..), w tym VAT 23 % w wysokości ………… zł, i ma ono charakter ryczałtowy.  	                                                                                                           2. Kwota powyższa wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 6.

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.    	                                                                              2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji wraz z serwisem                i konserwacją w okresie gwarancji na wykonane prace i wbudowane urządzenia.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.            W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w …………….             Nr …………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

3.   Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia   umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu   umowy lub zwłoki  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego   kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :   	                                                                                      1) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.  	                                                                                                                                                    2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 10 dni. 	                                                                                                                                                      3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.   	                                                 2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości       o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 10.

1.  W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.	                                                                                 2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                     w Lublinie. 	                                                                                                                                                                              3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.                                    4.    Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :