UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012 z dnia 13.08.2012 r.

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz hydrantu zewnętrznego fi 80 dla celów p. poż. budynku „D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

1) mgr inż. Janusz Szychulski - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 51 24.

- Termin wykonania zamówienia: tydzień po podpisaniu umowy.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

- Oferta na wykonanie:

Dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz hydrantu zewnętrznego fi 80 dla celów p.poż. Budynku „D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

- „Nie otwierać przed: 14.04.2014 r. godz. 10.00”,

- nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 14.04.2014 r. do godz. 10:00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 14.04.2014 r. o godz. 10:20 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1) Kryterium wyboru oferty jest cena.

10. Zawarcie umowy:

1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz hydrantu zewnętrznego fi 80 dla celów p. poż. budynku „D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Określenie kategorii robót wg Wspólnego Słownika zamówień(CPV)

CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV – 45233140 – 2 Roboty drogowe

CPV – 45000000 – 7  Roboty budowlane
CPV – 45230000 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał  wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.

1. Dane ogólne

Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz roboty, które zawierają wykonanie  przyłącza wodnego do hydrantu p. poż np. Havel  DN 80 zlokalizowanego przed budynkiem „D”:

- wykonanie wcinki do rury wodnej istniejącej DN 100 i prowadzenie rury pcv DN 80 lub DN100 w wykopie wg opracowanego projektu,

- montaż hydrantu p. poż. w miejscu wskazanym w dokumentacji,

- próba ciśnieniowa wraz z płukaniem.

2.Szczegółowy opis zamówienia

W oparciu  o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykonać hydrant zewnętrzny. Na istniejącej sieci wodociągowej znajduje się jeden hydrant zewnętrzny DN80mm, a zagadnienie dotyczy zapewnienia spełnienia wymagania zewnętrznej ochrony p. poż. w ilości 20 dcm3/s. Sieć zewnętrzna wodociągowa należy wykonać z rur PE 100, SDR 17, PN10. Przyłącze należy wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD (1 MPa) DN 100, na przyłączu należy wykonać armaturę odcinającą typu np. Hawle (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej fi 100 z rur żeliwnych za pomocą trójnika fi 100 zintegrowanego Combi-T fi 100/80 oraz z użyciem kołnierzy specjalnych do rur żeliwnych i systemu 2000 dla rur PE). Na nowym przyłączu przewidzieć możliwość umieszczenia odcięcia wody poprzez zasuwę kołnierzową DN100, np. firmy HAWLE. Hydrant zaopatrzyć w zasuwę odcinającą podziemną DN80. Zagłębienie przyłącza około 1,8 m pod poziomem terenu. Wszystkie istniejące przewody podziemne (np. kable telekomunikacyjne i energetyczne) mogące wystąpić zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie. Roboty ziemne należy wykonać w wykopie wąsko przestrzennym o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokości wynikającej ze średnicy rurociągu. Rury montować na podsypce piaskowo żwirowej g. min. 10 mm (współczynnik zagęszczenia podsypki 0,98), dostosować do rodzaju gruntu – zgodnie z wytycznymi producenta rur – i obsypać piaskiem o wysokości 20 cm na wierzch, rury wodociągowe w wykopie układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Pod wodociągiem należy ułożyć drut miedziany Dy min 1,0mmm2 umożliwiający zlokalizowanie przy pomocy wykrywaczy. Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę do zasuw i przymocować do obudowy. Nad zagęszczoną obsypkę należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Hydrant oznakować zgodnie z PN.

2.1 Materiały instalacji p. poż.
Armatura kołnierzową łączyć, stosując uszczelki gumowe EPDM oraz śruby klasy A-2/70, nakrętki klasy A4/80 i podkładki klasy A-2/70 ze stali nierdzewnej. Stosować hydrant naziemny DN80 z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z powłoką epoksydową. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Stosować hydrant z pojedynczym zamknięciem np: AVK/Mittemann nr kat. 35/00.

2.2 Wydajność instalacji
Instalacja ma zapewnić wydatek wody nie mniejszy niż 20l/s przy ciśnieniu 0.2 MPa na najbardziej niekorzystnym położeniu, przy jednoczesnej pracy min. 2 hydrantów przy wydatku 10 l/s dla każdego z nich.

2.3 Dokumentacja powykonawcza

Należy wykonać w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. Dz.U. Nr 13 poz. 93 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844/97).

Normy związane:

- PN–B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, Zeszyt nr 3, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych.

Uwaga:
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Osoba odpowiedzialne za informacje w zakresie przedmiotu zamówienia: mgr inż. Janusz Szychulski, tel. 081 537 51 54.

Termin realizacji: Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 14.08.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           w odpowiedzi na ogłoszenie

składamy niniejszą ofertę: wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz  hydrantu zewnętrznego fi 80 dla celów p, poż. Budynku „D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją ww. projektu udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie – miesiąc po podpisaniu umowy

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

...................................... dn. ........................                  ..............................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA NR ................./2014

zawarta w Lublinie w dniu ................. r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................................

Przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

............................................................................................................................................................................

reprezentowaną /nym/ przez :

………………………………..

zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ……….., lub,

prowadzącym działalność gospodarczą (wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), NIP: …….……., zwaną/nym/ dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego art.14 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Rektora UMCS nr 34/2012 z dnia 13.08.2012 r.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dokumentację projektową, kosztorysową oraz hydrantu zewnętrznego fi 80 dla celów p, poż. Budynku „D” Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

- uzgodnienie i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na realizację opracowanego projektu budowlanego

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem Umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne oraz kosztowe,

- opracowanie innych niezbędnych dokumentacji, których konieczność wykonania wynikała będzie z decyzji administracyjnych lub powstanie w trakcie prowadzenia prac  remontowych,

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów wykonania i odbioru robót,

- opracowanie sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonywanie robót budowlanych

- opracowanie planu BIOZ,

- opracowanie koniecznych opinii lub ekspertyz.

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności w zakresie:

  - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - uzupełniania projektu w rozwiązania robocze oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

  - udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorze inwestycji od wykonawcy robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej (wydruku) w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w programie typu AUTOCAD).

- sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,

- Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie Wykonawcy danych wyjściowych do projektowania,

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- odbiór przedmiotu Umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, w terminie do 14.08.2014 r. i przekazać go Zamawiającemu do akceptacji.

Jako wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji należy rozumieć:

- złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia,

- Złożenie zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w przypadku braku konieczności występowania pozwolenia na budowę.

- Zamawiający może żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania jej do akceptacji.

- Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia takiego żądania przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmie dalsze czynności wynikające z zakresu niniejszej umowy. Osobą upoważnioną do akceptacji dokumentacji projektowej jest inspektor nadzoru :

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska wymaganych uzgodnień i opinii do przedmiotu umowy, uważać się będzie przedmiot umowy za wykonany wadliwie. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania, w ramach rękojmi, bezpłatnego poprawienia przedmiotu umowy i skutecznego uzyskania prawomocnych uzgodnień i opinii na koszt i ryzyko własne, w terminie do 15 dni od daty ujawnienia faktu nie uzyskania uzgodnienia lub opinii.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji w terminie do 14.08.2014 r.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie: 7 dni, od daty zawarcia Umowy do przedstawienia koncepcji projektu wraz z opisem technicznym zaproponowanych rozwiązań  Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

- zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub dokonać, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa

- zadziałają siły wyższe (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- Wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- Wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi:

- wartość bez kwoty podatku VAT: ......................... złotych

(słownie: ................................................................................. złotych .../100),

- podatek VAT według stawki … %, tj.: ................... złotych

(słownie: .................................................................................. złotych .../100),

- wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: .............................. złotych

(słownie: .................................................................................. złotych .../100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 3 będzie zapłacone w dwóch ratach :

  - 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu Zamawiającemu wszystkich projektów wykonawczych,

  - 80% po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Ewentualna zmiana dokonana będzie w formie aneksu do umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów prawnych oraz je wskaże. W następstwie zmiany przepisów oraz po spełnieniu poprzednio podanego warunku, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą obowiązującą stawkę tego podatku.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji przedmiotu umowy w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

1)	po stronie Zamawiającego:

...................................................	tel. 081 537-51-24,

2)	po stronie Wykonawcy:

...................................................	tel. ..................................

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru”.

- Każda ze Stron oświadcza, że wyżej wymienione osoby są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji ustala się na 3 lata  licząc od daty odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy (za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych wprowadzonych podczas realizacji inwestycji przez realizujących nadzór autorski lub w przypadku braku możliwości dokonania tych zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby trzecie.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

- W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji Umowy innemu Wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od Umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą Umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla :

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego (DTI UMCS),

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

§ 11

## Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ..................

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA