Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora

UMCS Nr 27/2017 z dnia 30.05.2017

- Przedmiot zamówienia:

„Zaprojektowanie i wykonanie gablot wnękowych w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 20-718 Lublin Aleja Kraśnicka 2D”.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

mgr inż. Anna Tomczyk-Podlaszewska - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 52 04, mgr inż. Adam Kargul – Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 53 10.

- Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Zaprojektowanie i wykonanie gablot wnękowych w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 20-718 Lublin Aleja Kraśnicka 2D”.

- „Nie otwierać przed: 15.12.2023r. godz. 9:15", oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową

Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 15.12.2023 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte w dniu: 15.12.2023 r. o godz. 9:15 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3

z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – PFU

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

- Nr 4 - 	Klauzula RODO

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Projekt, wykonanie, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych  w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2d.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektów technicznych,

- przygotowanie wnęk korytarzowych do montażu gablot (roboty budowlane i elektryczne),

- dostawę i montaż gablot.

- Gabloty wnękowe

Pierwszym etapem realizacji zamówienia będzie wykonanie wizualizacji gablot, a następnie - po akceptacji ze strony Zamawiającego wykonanie projektu technicznego i jego realizacja.

Zestawienie gablot i witryn zgodnie z projektem:

| element | wymiary [cm] wysokość x szerokość x głębokość | ilość |
| --- | --- | --- |
| gablota jednoskrzydłowa – witryna | 150 x 100 x 40 | 8 |

Gabloty będą elementami stałymi wbudowanymi we wnęki meblowe ścian korytarzy będących drogą ewakuacyjną na wypadek pożaru. Gabloty powinny być zaprojektowane jako uniwersalne, do eksponowania różnego typu eksponatów geologicznych. Dla przyłączenia gablot należy wykonać gniazda elektryczne w obrębie istniejących wnęk.

Gabloty winny być wyposażone w następujące elementy:

- Konstrukcja gablot wykonana z kształtowników stalowych/aluminiowych tworzących strukturę nośną dla poszycia wewnętrznego gabloty oraz skrzydła szklanego. Konstrukcja spawana/skręcana i lakierowana proszkowo. Wysokość kondygnacji budynku (odległość pomiędzy stropami żelbetowymi) wynosi 395cm.

- Półki szklane wykonane ze szkła, z możliwością regulacji wysokości ich położenia, kąta nachylenia i zmiany liczby półek.

- Postument z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym, ewentualnie innym (projektant zaproponuje odpowiednie estetyczne wykończenie gablot do akceptacji Użytkownika).

- Ściany korpusu gablot wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na zaprojektowanej konstrukcji stalowej, malowane farbami dającymi gwarancję estetyki i trwałości powłoki, odpornych na zmywanie.

- Front szklany wykonany ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie w klasie P4A zgodnie z normą PN-EN 356, szkło laminowane bezpieczne 55.4 o grubości 10,4mm.

- Krawędzie frontów szklanych uszczelnione trwale zamocowaną bezbarwną uszczelką silikonową.

- Elementy szklane mocowane do profili nośnych w taki sposób, aby profile były niewidoczne dla zwiedzającego.

- Typ, rodzaj i ilość zawiasów dostosowany do obciążenia.

- Dostęp do gablot stojących zapewnią drzwi, których kąt otwarcia wynosi ok. 110°.

- Drzwi gablot zabezpieczone zamkiem certyfikowanym w klasie B.

- Szuflady na silikażel.

- Szczegółowy zakres robót elektrycznych. W każdej gablocie należy wykonać następujące roboty elektryczne:

- z najbliżej elektrycznej rozdzielnicy piętrowej przewodem YDY 3x2,5 mm2 zasilić obwód oświetleniowy i gniazdowy gabloty. Kabel w klasie odporności na ogień b2ca poprowadzić w istniejącym korytku instalacyjnym lub pod tynkiem. Rozdzielnicę elektryczną rozbudować o modułowe wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 30 mA oraz modułowe wyłączniki nadmiarowo prądowe.

- wykonać instalację oświetleniową gabloty montując w górnym zwieńczeniu gabloty po 4 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED oraz wykonać pionowe oświetlenie boczne na szynach lub jako obudowane linie świetlne. Oświetlenie załączać wyłącznikiem podtynkowym zamontowanym nad ramą gabloty. Wykonać instalację gniazdową gabloty montując na najniższej półce przestrzeni ekspozycyjnej podtynkowy panel trzech gniazd 1-fazowych z pokrywą.

Po zakończeniu prac wykonać stosowne pomiary instalacji elektrycznej wraz z pomiarem natężenia oświetlenia we wszystkich gablotach i przedstawić je w protokołach.

- Wszystkie wymiary – do sprawdzenia na miejscu

Uwaga:

Zastosowane do wykonania gabloty materiały mają gwarantować niepalność i neutralność chemiczną wnętrza gabloty względem zbiorów. Gabloty powinny być wykonane tak aby wnętrze było szczelne.

Dokumentacja techniczna:

Wraz z gablotami dostarczone winny być następujące dokumenty:

- deklaracja CE,

- raport z badań elektrycznych gabloty,

- instrukcję obsługi,

- dokumentacja projektowa wykonawcza

Szczegółowy wykaz wymagań Użytkownika względem gablot

| Lp. | Wymagania względem gablot wnękowych | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gablota ekspozycyjna 1 Wymiar wnęki: Wysokość 257,03 cm Szerokość 111,03 cm Głębokość 41 cm Powierzchnia wystawowa, szklana: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
| 2. | Gablota ekspozycyjna 2 Wymiar wnęki: Wysokość 258 cm Szerokość 112,05 cm Głębokość 42,5 cm Powierzchnia wystawowa, szklana: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
| 3. | Gablota ekspozycyjna 3 Wymiar wnęki: Wysokość 259 cm Szerokość 148 cm Głębokość 40,5 cm + schowek, szuflada wysuwana na klucz. Powierzchnia wystawowa, szklana: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
| 4. | Gablota ekspozycyjna 4 Wymiar wnęki: Wysokość 257,5 cm Szerokość 128,05 cm Głębokość 43 cm + schowek, szuflada wysuwana na klucz. Powierzchnia wystawowa, szklana: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
| 5. | Gablota ekspozycyjna 5 (II piętro, część D, przy Laboratorium) Wymiar wnęki: Wysokość 257,5 cm Szerokość 128,05 cm Głębokość 43 cm Powierzchnia wystawowa, szklana: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
| 6. | Gablota ekspozycyjna duża Wymiar wnęki: Wysokość 258 cm Szerokość 329 cm Głębokość 29,5 cm Powierzchnia wystawowa, szklana składająca się z trzech drzwi, trzech elementów ekspozycyjnych.: Wysokość 150 cm Szerokość do max. 100 cm min. 90 cm Głębokość 40 cm | 1 |
|  | WIZUALIZACJA: przykład zastosowany w muzeum, rozwiązanie ma być tożsame i zrealizowane na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie. Prezentowane gabloty znajdują się w muzeum, którego strona internetowa znajduje się w linku: https://www.swkatarzyna-muzeum.pl/muzeum/kolekcja/ |  |
|  | Specyfikacja: Gablota usytuowana we wnęce, na wymiar, Wykonanie: montaż i wniesienie, podświetlenie Led, montaż ukrytego gniazdka elektrycznego wewnątrz gabloty, podłączenie oświetlenia gabloty, ewentualne przeróbki, włącznik światła usytuowany na zewnątrz gabloty, estetyczny do zaakceptowania przez Zmawiającego, gablota ze szkła hartowanego i aluminium, półki szklane z podświetleniem LED, wytrzymałość do 15 kg na półkę, gablota zamykana na klucz, przeznaczenie: ekspozycja skał i okazów skalnych, zalecana weryfikacja pomiarów i wykonanie wizualizacji gabloty, produkt na wymiar. Materiał szyby: bezpieczne szkło ESG zgodnie z uwagami Działu BHP UMCS Materiał ramy, drzwi powierzchni wystawowej drewno, fazowane lub aluminium, szerokość ramy 10 cm, kolor czarny. Kolor ramy: kolor drewna lub czarna matowa, jednolita, wykonana z aluminium. Liczba półek: minimum 6 szt. maksimum 8szt. Materiał półki: jednoszybowe bezpieczne szkło (ESG) Wersja: witryna kolekcjonerska Rodzaj drzwi: drzwi z bezpiecznego szkła ESG Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy z 3 kluczami. Materiał ramy, drzwi powierzchni wystawowej, szczelne, wymagane wykonanie izolacja przy drzwiach, przeciw pyłom i zbieraniu się kurzu na eksponatach. Drzwi zamontowane na minimum 4 zawiasach w systemie cichego zamknięcia, zawiasy wytrzymałe i dostosowane do obciążenia. Liczba pięter: 7 szt. Nośność półki: 15 kg Grubość półki: 6 mm Podświetlenie LED Ściany, sufit i podłoga wykonane z karton gipsu zgonie z wysoką norma niepalności, zabudowa na profilach wraz z obudową z płyty pilśniowej niepalnej. Materiał ognioodporny. Malowanie gabloty i listwa przypodłogowa zabezpieczająca przed zabrudzeniami 15 cm są w zakresie wykonawcy. Farby do malowania gabloty wysokiej klasy, z możliwością mycia i szorowania, Zamawiający przewiduje zastosowanie farb kolorowych. Rodzaj produktu gabloty, zlicowana z głębokością wnęki, produkt na wymiar. Wymagane doprowadzone zasilania elektrycznego do gabloty. Ilość oświetlenia kierunkowego LED w gablotach: minimum 6 szt. maximum 8 szt. Wyniesienie starych gablot i zniesienie do magazynu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji gablot do akceptacji przez Zamawiającego. Drzwi powierzchni wystawowej: Sposób otwierania lewe. Materiał ramy, drzwi powierzchni wystawowej, szczelne, wymagane wykonanie izolacja przy drzwiach, przeciw pyłom i zbieraniu się kurzu na eksponatach. Szkło drzwi klejone do profilu metalowego i łączone z wieloprzegubowym zawiasem mocowanym do korpusu gabloty. Zawias przy zamkniętej gablocie jest niewidoczny. Zabezpieczenie antywłamaniowe oraz docisk drzwi do korpusu zapewniają rygle. Górna i dolna krawędź szkła lakierowana od wewnętrznej strony na szerokość około 90 mm tworząc „maski”. Przyklejanie szyby poprzez maski do ramy zapewnia płaszczyznę szkła widoczną dla zwiedzającego z każdej strony gabloty. Drzwi gabloty stanowi szkło o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356, szkło VSG 55.4 laminowane bezpieczne 55.4 (o grubości 11,5mm). Krawędzie łączenia szkła zacinane są pod kątem 45°, krawędzie szlifowane. Podana grubość szkła jest minimalna jaką należy zastosować. Dostęp do gabloty zapewniają drzwi, których kąt otwarcia wynosi co najmniej 85°. W gablocie zamontowane punkty oświetleniowe LED w górnym zwieńczeniu, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20º, do 8 szt. sztuk opraw LED. Temperatura bieli jest w przedziale 2700-3300K. Zastosowany typ rozwiązania oświetlenia LED powinien umożliwić na etapie wyposażania gablot dobór soczewek o właściwym kącie oświetlenia eksponatów. Współczynnik oddawania barw CRI>90, minimalna wartość strumienia świetlnego z jednego punktu wynosi nie mniej niż 80 lm. Istnieje możliwość regulacji natężenia oświetlenia. |  |
|  | Stan obecny wnęk: Wymiary wnęk podano do sufitu podwieszanego, należy uwzględnić odległość pomiędzy sufitem i stropem. |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani ………………………. działając w imieniu i na rzecz firmy  ……….............................................................................................................................

odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2023r. na:

„Zaprojektowanie i wykonanie gablot wnękowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 20-718 Lublin Aleja Kraśnicka 2D”.

- składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem udostępnionym przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto: ………………………….. PLN.

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………..……

Lublin, dn. ….. …… 2023r.

....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA ( wzór)  NR ………………….

zawarta dnia …………. w Lublinie

pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr inż. Renatę Bylicką  - Zastępca Kanclerza d/s. Techniczno - Majątkowych

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”                                                                                                                                 przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a

……………………………………………………………………………, zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………….

a łącznie zwanych „Stronami”.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych                      w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na: „Zaprojektowanie i wykonanie gablot wnękowych w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 20-718 Lublin Aleja Kraśnicka 2D”.

- Szczegółowy zakres robót podany jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w formie graficznej (wydruk) - 3egz. oraz elektronicznej- 1 egz. oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, w terminach z niej wynikających,

- wykonywanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego                    i przepisami BHP,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

- Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę z Wydziału Architektury, Budownictwa                               i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych, o ile będzie wymagane.

- Zgłoszenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych, robót nie wymagających pozwolenia na budowę, o ile będzie wymagane.

- Uzyskanie wszelkich dokumentów koniecznych do sporządzenia dokumentacji projektowej w tym m.in. mapy do celów projektowych.

- Sporządzenie wszelkich opracowań koniecznych do wykonania robót budowlanych w tym m.in. projektu organizacji ruchu   
(w przypadku konieczności wykonania),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów, w tym zgód i uzgodnień                                    z właścicielami infrastruktury doziemnej w przypadku wystąpienia kolizji z projektowaną trasą kablową.

- zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas realizacji robót budowlanych,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokona odpowiednich zmian w projektach oraz dopełni pozostałych związanych z tym formalności, które okażą się niezbędne do wykonania inwestycji w trakcie jej realizacji na etapie wykonawstwa, w związku z niemożliwością realizacji inwestycji zgodnie z projektami, ujawnioną na tym etapie realizacji

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem,

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, o jakości zatwierdzonej przez upoważnioną osobę Zamawiającego, wskazaną w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz.1213)oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm. 1333 tj. ze zm.),

- zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza robót na własny koszt,

- utrzymanie terenu robót w należytym porządku, po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem robót. Wykonawca ma prawo składować materiały budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2023 poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.),

- prowadzenie prac w taki sposób i w takich godzinach by prace przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników, gdyż prace prowadzone będą na obiekcie  czynnym,

- zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad,

- dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- przestrzeganie przepisów wewnętrznych wydanych przez administrację budynku.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy tj. w terminie realizacji umowy,

- odbiór przedmiotu umowy w terminach wynikających z niniejszej umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy z uwzględnieniem ust. 2

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30dni od podpisania umowy do przedstawienia dokumentacji projektowej do akceptacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy opinię, dotyczącą powyższego projektu w ciągu 10 dni od jego otrzymania.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania robót, a Zamawiający ma prawo ustalić nowy termin ich wykonania,                            w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

      - zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub wykonać,

      - wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1).

- W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca w formie pisemnej zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności.

- W przedstawionych w ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi: ………………. zł brutto (słownie: ………………………………… 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23 %, ………………………..

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie wypłacone po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy.

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, do wysokości 90% zryczałtowanej całkowitej ceny umowy i regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru potwierdzającego stan i wartość wykonanych robót, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymagalnych oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust.5.

- W przypadku braku kompletu oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 5, płatność faktury zostanie wstrzymana do czasu ich doręczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Zamawiający dopuszcza prawo zmiany ceny umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy sporządzą aneks do umowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, uwzględniającej obowiązującą stawkę tego podatku.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania ofert zapoznał się z terenem robót, opisem technicznym zamówienia oraz wykorzystał wszystkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze będzie figurował w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1570).

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1570), Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca pokryje szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości.

- Zapis ust. 14 obowiązuje pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 5

Podwykonawstwo

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót oraz terminu ich wykonania.

- Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru wykonywania przez Podwykonawcę  szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zo1bowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury lub protokołu odbioru potwierdzającego stan i wartość wykonanych robót:

- zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

- oświadczenia wszystkich Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej i nie może przypadać później niż dwa dni przed terminem płatności Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą.

§ 6

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

………………………………………………………………………

2)	po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………… .

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru” ze strony Zamawiającego.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

- Przedmiot zamówienia odbierany jest przez Komisję, którą tworzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.

§ 7

Odbiór robót budowlanych

- Strony ustalają, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego całości prac objętych umową wymaga formy pisemnej i jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. Potwierdzeniem dokonania częściowego odbioru robót budowlanych będzie protokół częściowego odbioru robót budowlanych stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę pismem o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego pismem. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia prac przez komisję odbiorową.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo odmówić rozpoczęcia czynności odbiorowych. Za nową datę zgłoszenia i odbioru robót będzie uznany termin, w którym Wykonawca dostarczył komplet ww. dokumentów z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji wynikających z zapisów zawartych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu stwierdzonych uchybień.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo:

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych,

- zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie pomieszczeń  zgodnie z ich przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W przypadkach określonych w ust. 9 pkt. 1) i ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesięcznej gwarancji każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia – do 24 godzin.

  - Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie gwarancji,

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- Normalnego zużycia budynku lub jego części,

- Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a wad i usterek szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji  – w ciągu 24 godzin..

  - Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

  - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Inne postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje się odpowiednio.

§ 9

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

  - Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

  - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę 
w wysokości: ………………….. zł (słownie: ……………………………………………).

      - Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………….. .

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz 
z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

      - W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy.

      - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa 
w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 11

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 3 ust. 3 niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, lub przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę krótsze niż 7 dni, wystąpiły co najmniej dwukrotnie,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i normami co zostało potwierdzone w pismach kierowanych do Wykonawcy,

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,                         w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia do odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez Zamawiającego,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest                 w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów                                i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;

z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 13

## Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 51 24, adres email: inwestycje@poczta.umcs.lublin.pl;;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp;.

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.